## Slide 1: Offre de réalisation d’un site d’E-Commerce pour M. Le Client.
By Quentin Et Winston SA.

## Slide 2: Analyse des besoins :
Création d’un site de commerce en ligne
Création d’une base de donnée facile d’accès
Différentes méthodes de payements
Back-up du site automatique
Mise à jour du site simple

## Slide 3: Hébergement :

## Slide 4: Technologies choisies :

## Slide 5: Fonctionnalités du site :
Page de login
Accueil
Produits
Panier
Payement
Profil client
Contact
Gestion des articles

## Slide 6: Détails des heures de travails :
La création du site se fera en trois phases distinctes :
La phase de développement
La phase de validation
La phase de mise en production

## Slide 7: Détails des heures de travails pour la phase de développement :
La phase de développement concerne toute la programmation du site et l'élaboration de la base de donnée.
Fonctionnalités | Nb d'heure
Page de login | 2h30
Accueil | 1h30
Produits | 2h
Panier | 2h
Payement | 2h
Profil client | 1h
Contact | 30min
Gestion des articles | 2h30
TOTAL | 14h

## Slide 8: Détails des heures de travails pour la phase de validation:
La phase de validation concerne tous les tests qu’il faudra faire pour s’assurer que le site est opérationnel.
Tests | Nb d'heure
Login | 10min
Procédure d'achat | 30min
Création profil user | 20min
Gestion des articles | 30min
TOTAL | 1h30

## Slide 9: Détails des heures de travails pour la phase de mise en production :
La phase de mise en production signifie que le site est validé et fonctionnel. Il sera alors publié.
Cette phase ne sera pas facturée.

## Slide 10: Détails de la facturation:
 | PRIX MOIS | PRIX ANNÉE
Loyer | 1600.- | 19200.-
Salaires | 2x 7900.- | 186600.-
Secrétaire | 4200.- | 50400.-
Frais généraux | 416.- | 4992.-
Frais infrastructure informatique | 277.- | 10000.-
Assurances | 1500.- | 18000.-
Véhicule | 666.- | 7992.-
Femme de ménage | 320.- | 3840.-
Marge pour entreprise (20%) |  | 
Facturation de 170.- par heure |  | 
Ce tableau explique le détails des frais de notre entreprise et de pourquoi notre facturation se fait à 170.-/h.